

Program obnovy venkova - aktualizace

2019 – 2022



**1.aktualizace schválena zastupitelstvem 1.3.2021**

**Městys Malšice**

**Městys Malšice** se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Leží na silnici číslo II/137 Tábor-Bechyně, 8 km od Tábora a 15 km od Bechyně.

První zmínka o obci pochází z roku 1279. V roce 1868 byly Malšice městysem; od 27. června 2008 jsou jím opět.

### **Části obce:**

* Čenkov
* Dobřejice
* Malšice
* Maršov
* Nové Lány
* Obora
* Staré Lány
* Třebelice
* Všechlapy

**Počet obyvatel:** 1825 k 1. 1. 2019

**Rozloha obce:** 38,6 km2

**Obec s rozšířenou působností a pověřená obec:** Tábor

**Starostka:** Miloslava Šebková, MBA

**Adresa úřadu městyse:** Malšice 131, 391 75 Malšice

**Pamětihodnosti:**

* Kostel Nejsvětější Trojice na náměstí V. Háka je zmiňován již roku 1379. V roce 1743 byl barokně přestavěn. Fasáda byla opravena roku 1994.
* Zřícenina hradu Příběnice s podhradním městečkem a zaniklým hradem Příběničky na protějším břehu Lužnice
* Pomník obětem prvního odboje na návsi
* Krucifix
* Usedlosti čp. 10, 14, 42 a 102
* Stádlecký most, poslední dochovaný empírový řetězový most v ČR

 *Zdroj: cs.wikipedia.org*

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci strategického plánu na období 2019 - 2022

Schváleno zastupitelstvem dne 01. 03. 2021

1. ***Základní škola***

***Předpokládané náklady celkem:* 11 200 000 Kč**

**Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudých rozvodů, počítačová siť v ZŠ**

Předpokládané náklady: 4 000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2021 - 2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

**Modernizace stropu ve školní jídelně**

Předpokládané náklady 1.200.000,-Kč

Předpokládaný termín akce: 2021-2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

**Rekonstrukce střechy ZŠ**

Předpokládané náklady 5.000.000,-Kč

Předpokládaný termín akce: 2021-2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

**Oplocení tenisových kurtů při ZŠ**

Předpokládané náklady : 1.000.000,-Kč

Předpokládaný termín akce: 2021-2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

1. ***Projektová dokumentace – stálé investice***

***Předpokládané náklady celkem:* 2 600 000 Kč**

* 1. ***Chodník včetně dešťové kanalizace Bechyňská***

Předpokládané náklady:  600 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní

* 1. ***Chodník od kruhového objezdu k nádraží,***

Předpokládané náklady:  500 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní

* 1. ***Kruhový objezd u Jednoty***

Předpokládané náklady:  500 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní

* 1. ***Revitalizace náměstí***

Předpokládané náklady:  500 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní

* 1. ***Chodník Lomská a Lužnická Malšice***

Předpokládané náklady:  500 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní

1. ***Komunikace – dokončení oprav***

***Předpokládané náklady celkem: 2* 100 000 Kč**

* 1. ***Chodníky Maršov***

Předpokládané náklady:  600 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021 - část hotová v roce 2018

Předpokládané zdroje financování: vlastní nebo dotace

* 1. ***Chodníky Obora***

Předpokládané náklady:  1.000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní nebo dotace

* 1. ***Parkoviště před ZŠ – tenisové kurty***

Předpokládané náklady:  500 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2021

Předpokládané zdroje financování: vlastní nebo dotace

1. ***Vodovody a kanalizace***

***Předpokládané náklady celkem: 2*4 990 000 Kč**

* 1. ***Stavební dokumentace k rekonstrukci***

Předpokládané náklady:  1 150 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2020

Předpokládané zdroje financování: vlastní

* 1. ***Rekonstrukce ČOV Malšice dle studie***

Předpokládané náklady:  23.500 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

* 1. ***Čerpací stanice Bezděčín - výměna čerpadel***

Předpokládané náklady:  340 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2020 - odloženo z roku 2015

Předpokládané zdroje financování: vlastní

1. ***Péče o obecní majetek a veřejnou zeleň***

***Předpokládané náklady celkem: 18* 100 000 Kč**

* 1. ***Hasičárna Malšice***

Předpokládané náklady:  7 000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

* 1. ***Hřbitovní zeď kolem kostela částečně oprava a ubourání***

Předpokládané náklady:  1.000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

**5.3. Vybavení v kulturním domě -sál**

Předpokládané náklady: 600.000,-Kč

 Předpokládaný termín akce: 2021-2022

 Předpokládané zdroje : dotace

**5.4. Rekonstrukce obecních bytů**

Předpokládané náklady: 2.500.000,-Kč

Předpokládaný termín akce: 2019-2022

Předpokládané zdroje : dotace

**5.5. Vybavení sportovní sál v patře KD**

 Předpokládané náklady: 2.000.000,-Kč

 Předpokládaný termín akce:2021-2022

 Předpokládané zdroje: dotace a vlastní zdroje

**5.6. Chodníky v obci Malšice –ul. Lomská, K nádraží, Lužnická**

Předpokládané náklady: 5.000.000,-Kč

 Předpokládaný termín akce: 2021-2022

 Předpokládané zdroje: dotace

**5.7. Osvětlení kostela Nejsvětější Trojice**

 Předpokládané náklady: 800.000,-Kč

 Předpokládaný termín akce: 2021-2022

 Předpokládané zdroje: dotace

1. ***Vodní zdroje 1. etapa***

***Předpokládané náklady celkem: 2* 000 000 Kč**

* 1. ***Vodní zdroje Maršov, Obora***

Předpokládané náklady:  2 000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2021-2022

Předpokládané zdroje financování: dotace

1. ***Rybníky***

***Předpokládané náklady celkem: 6* 000 000 Kč**

* 1. ***Rybník U třech smrků***

Předpokládané náklady:  3 000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2020

Předpokládané zdroje financování: dotace

* 1. ***Rybník na návsi Malšice***

Předpokládané náklady:3 000 000 Kč

Předpokládaný termín akce: 2019 - 2020

Předpokládané zdroje financování: dotace

***Celkové výdaje:* 67 790 000 Kč**